# *Veckobrev Ombyggnation Kv. Täppan*

v.8

## *Allmänt*

**Viktiga datum för de boende**

***22/2***  *Förrådsbygge plan -1 påbörjas.*

***15/3***  *Plan för färdigställda lägenhetsförråd*

Datum för övriga händelser kommer så snart vi har dem spikade

Produktionen startar och Lägenhetsförråden står först på tur.

## *Händer i veckan*

På måndag börjar vi bygga Lägenhetsförråden i garaget och mycke material kommer forslas in och ut genom garageporten och det kan bli trångt vid möten. Tillfälligt kommer även material placeras på lastzonen utanför Hotellet för inforsling. Vår plan är att ha förråden färdiga för inflytt till 15/3. Info angående period för flytt kommer från Styrelsen under veckan.



**Vi önskar er en trevlig vecka/**